## Slide 1: Processen från ROS till Cosmic Beställning och Svar (BoS)
Patologi
(Full version)

## Slide 2: Inledning
Att byta IT-system innebär en stor förändring för berörda verksamheter då de har inarbetade arbetsrutiner som är anpassade efter nuvarande system.
I processen har man därför strävat efter att tillsammans med verksamheterna försöka skapa goda förutsättningar för beställning- och svarshantering i det nya systemet.
Ett omfattande arbete har genomförts för att komma förbi identifierade risker både genom tekniska lösningar men även genom tydliga processer och rutiner, vilket i vissa fall kommer att innebära ett förändrat arbetssätt för verksamheterna.

## Slide 3: Bakgrund
Region Jönköping läns ledningsgrupp tog år 2016 beslut att använda modulen BoS i Cosmic för beställning och svar av prover i syfte att:
Vara delaktigt i den framtida utvecklingen i Cosmic.
Dra nytta av funktionaliteter i Cosmic som exempel Enhetsöversikt, Nova och Analysyta.
Verka för gemensamma arbetssätt i ett integrerat system.
Verka för ett enhetligt arbetssätt med andra Regioner som använder Cosmic.
BoS-projektet har pågått i flera etapper och har krävt ett nära samarbete mellan många olika aktörer för att identifiera processer, skillnader och risker. Införandet av patologin är den sista delen som förs över till BoS.

## Slide 4: BoS-projektet
BoS-projektet
E-hälsa
IT-Centrum
Programmerare
Patologen
Kravanalytiker
Kommunikation
Cambio
Referensgrupp
Testledare
CGM Analytix
För att nå framgång i projektet har samarbete krävts mellan flera olika aktörer.

## Slide 5: Från ROS till BoS - Processen
Sammansättning av referensgrupp
Identifiera prioriterade patientflöden
Kartlägga processer
GAP-Analys
Riskanalys
Utreda lösningsförslag
Resultat
Utreda lösningsförslag och riskvärdering kan behöva göras flera omgångar
1
2
3
4
5
6
För att nå ett så bra resultat som möjlig har införandeprocessen skett strukturerat och stegvis enligt bilden ovan.
På följande bilder förklaras de olika stegen närmare.
7

## Slide 6: 1. Sammansättning av referensgrupp
I samband med uppstart av införandeprojektet av Cosmic BoS för patologi, skapades en referensgrupp. Nedan beskrivs referensgruppens roll, syfte och mål.
Roll Referensgruppens roll är att fungera som en rådgivare och under projektets gång bidra med idéer, förslag och synpunkter. De ska också hjälpa till att driva införandearbetet av BoS framåt. Deltagare är olika professioner som är specialister inom olika områden som är relevanta för projektet.
Syfte
Att med sin kompetens och kunskap synliggöra behov och medverka till att hitta de lösningar som krävs för att Region Jönköpings län, patientsäkert ska kunna genomföra en övergång från ROS till Cosmic BoS.
Mål
Att risker och möjligheter som är förutsägbara blir belysta, klarlagda och omhändertagna.

## Slide 7: 1. Sammansättning av referensgrupp
Arbetet med att hitta deltagare till referensgruppen påbörjades i början av 2022. Målet var att hitta en representativ referensgrupp med deltagare från verksamheter som skickar patologibeställningar.
Insatser som utfördes:
Via förfrågan till relevanta verksamheter inom specialistvården
Via IT-strateger Medicinsk- och Kirurgisk vård
Via utvecklingschef Bra liv
Via mailutskick till samtliga primärvårdsenheter
Via styrgrupp

## Slide 8: 2-3. Identifiera prioriterade patientflöden och kartlägga processer
I nästa steg av processen fanns behov av att identifiera och kartlägga befintliga patientflöden och arbetsprocesser för att få fördjupad förståelse av nuläget.
I april 2022 samlades representanter från patologen, e-hälsa, referensgrupp och IT-centrum. Workshops genomfördes för att identifiera patientflöden.
Deltagarna hade inför workshopen tänkt igenom och skrivit ner patientflöden och arbetsprocesser på sin arbetsplats. Tillsammans gick vi sedan igenom aktuella flöden för att få en tydlig bild av nuläget samt erhålla samsyn kring hur flödet i arbetsprocesserna såg ut.

## Slide 9: 2-3. Identifiera prioriterade patientflöden och kartlägga processer
Workshopen utgick från följande frågeställningar för att få förståelse för flöden och processer:
Ingång och utgång : Från att beställning skapas till att svar vidimeras.
Aktörer: Patient, Vårdpersonal inom Region Jönköpings län, CGM Analytix och Cambio
Aktiviteter: Skapa beställning, signera och skicka, ta emot svar och vidimera.
Samband mellan olika aktörer och aktiviteter: Vem gör vad, hur görs det och när görs det?

## Slide 10: 4. GAP-analys
En GAP-analys är ett sätt att analysera och förstå hur organisationens situation ser ut idag, hur man vill att den ska se ut i framtiden, samt hur man ska göra för att ta sig dit.
En GAP-analys förutsätter att det finns ett fastställt nuläge och ett önskat läge.
Ett GAP är skillnaden mellan nuläge och önskat läge.
BoS-projektets nuläge och önskade läge
Nuläge: Rutiner, funktioner och arbetsprocesser utifrån systemet ROS.
Önskat läge: Att med Cosmic BoS komma så nära identifierat nuläge som möjligt samt vara redo för framtida utveckling.
Genom GAP-analysen identifierades ett antal GAP (skillnader mellan ROS och BoS) som projektet arbetade vidare med.

## Slide 11: 5. Riskanalys
Syfte: Att få förståelse för GAP:ens allvarlighetsgrad genom riskvärderingar med fokus på patientsäkerhetsperspektiv samt arbetsmiljöperspektiv.
Deltagare: Referensgruppen, fackliga representanter inbjudna via central samverkansgrupp och representanter från patologen.
Värdering: Konsekvens och sannolikhet
Resultat: Med hjälp av riskvärderingar identifierades GAP med störst risk utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Accepterad risk
Begränsa och bevaka risken
Allvarlig risk

## Slide 12: 6. Utreda lösningsförslag
GAP:en prioriterades utifrån resultatet i riskvärderingarna.
För att hitta lösningsförslag utreddes de högst prioriterade GAP:en i första hand. Målsättningen var att minska den risk som identifierades vid riskvärderingarna, utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Åtgärder vid utredning av lösningsförslag:
Dialog med referensgrupp
Samverkan med andra regioner
Utredning av möjliga tekniska lösningar
Utredning av möjliga arbetssätt och rutiner
Förbättringsförslag till leverantören
Lösningsförslagen utreddes, testades och riskvärderades sedan på nytt.

## Slide 13: 7. Resultat – De viktigaste skillnaderna
Trots ansträngningar för att hitta lösningar på GAP:en kvarstod viktiga skillnader mellan ROS och BoS. De viktigaste skillnaderna presenterades för BoS-styrgruppen och diskussion fördes hur de skulle hanteras.
De viktigaste skillnaderna:
Vid beställning i BoS är det möjligt att ange provmaterial och provlokalisation i fritext men texten följer inte med vid utskrift av etikett. Enligt lösningsförslag får detta istället göras för hand.
I ROS används skanner för att registrera vilka prover som skickas i systemet och systemet säger ifrån om någon provkärl saknas. I BoS går inte detta eftersom alla provkärl i en beställningar har samma ID-nummer.
ROS har en svarsöversikt där det går att se patientens prov- och undersökningssvar från samtliga discipliner i en och samma vy. I BoS presenteras svaren i olika vyer.

## Slide 14: 7. Resultat - Beslut
För att minimera de risker som skillnaderna mellan systemen kan leda till finns framtagna lösningsförslag. Efter noga övervägande gjorde styrgruppen den samlade bedömningen att acceptera föreslagna lösningar.
Fördelarna med BoS på sikt:
Sammanhållet system – provsvar samlas i ett och samma system då övriga discipliner redan finns i BoS.
Större möjlighet att påverka utformningen av systemet utifrån Region Jönköping läns behov och även ta del av kommande funktionaliteter. Till exempel svarsöversikt där samtliga discipliner presenteras.
Samarbetsområde och erfarenhetsutbyte med andra Regioner som använder Cosmic
.

## Slide 15: 7. Resultat – Stöd till verksamheterna
Stöd till verksamheterna
För att möta de skillnader som finns behöver verksamheterna förändra arbetssätt och rutiner i samband med provhantering. Följande åtgärder utförs för att stötta verksamheterna:
Information som ges i god tid – För planering och förberedelse.
Manual – Hur fungerar det nya systemet.
Rekommenderade arbetssätt – Så här gör vi för att bli effektiva och förhindra fel.
Utbildning – Det här behöver du veta/kunna innan du börjar använda systemet.

## Slide 16: 7. Resultat – Fortsatt arbete
Fortsatt arbete
Även när projektet är avslutat kommer samarbete med Cambio fortsätta för att aktivt arbeta vidare med att förbättra BoS med hänsyn till Region Jönköping läns önskemål.
Pågående förbättringar av Cambio:
Kunna välja provmaterial och provlokalisation för varje provkärl.
Varje provkärl ska ha ett unikt ID-nummer och ska kunna skannas.
Utveckling av kumulativ svarsöversikt med samtliga discipliner.