# Cosmic, implementering av nytt arbetssätt för registrering av P-Glukos, checklista

Den här checklistan beskriver moment som behöver vara klara inför uppstart av det nya arbetssättet med att registrera P-Glukos i Cosmic.

## Checklista

### Uppkoppling av P-glukosmätare

- Kontakta PNA-team minst 3 veckor innan start

- Inventering av nätverksuttag och vid behov installation av nya.

- Uppstartmöte (PNA-team)

- Utbildning (PNA-team)

### Lokala analyser för

- Beställning av termerna P-glukos (patientmätare) och fP- glukos (patientmätare) i Lokala analyser. Ange vilka inloggningsenheter den ska vara tillgänglig för samt datum det behöver vara klart.

- Vid behov: utbildning av medarbetare om registrering i Lokala analyser (utförs i första hand av superanvändare men vid behov kan e-hälsa stötta)

### Diabetesmallen i Analysytan

- Beställning av den nya diabetesmallen, Diabetes - version 2. Ange vilka inloggningsenheter den ska vara tillgänglig för samt datum det behöver vara klart.

- Vid behov: utbildning av medarbetare om användning av Analysytan (utförs i första hand av superanvändare men vid behov kan e-hälsa stötta).

### Läkemedelsmallen P-Glukos

- Beställning av borttag av läkemedelsmallen P-Glukos. Kan utföras först när hela kliniken har gått över till det nya arbetssättet. Ange klinik och datum när det behöver vara klart. (Bör utföras i nära anslutning till att man går över till det nya arbetssättet).

## Kontaktuppgifter

### Beställningar till e-hälsa

tjanstekatalogen.rjl.se under kategorin Frågor till sektion e-hälsa

### PNA-teamet